# Axiom Studio 1.0.0
发布与验收报告

面向 AI 的软件构造与可信演化工作台

版本：1.0.0     发布日期：2026 年 10 月 28 日     交付形态：跨平台 Python 本地源码发行包

# 一、版本定位与发布结论

产品定位冻结：Axiom Studio 不重复制造已有的软件开发工具，而是把 AI、程序构造、行为规格、独立验证、可信证据与持续演化组织为一个完整的软件工程体系。代码编辑与调试可复用 VS Code。

发布判定：作为可本地运行的工作台 1.0.0 发布。其准入结论为受限的测试级判断，不是生产发布授权；一般性 C++ 精化证明、针对不可信代码的强安全隔离和多租户治理尚未提供。

# 二、已交付的软件生产能力

| 层级 | 可用能力 | 当前保证范围 |
| --- | --- | --- |
| 总控台 | 项目六阶段进展、人工待办、异常与审计状态 | 读现有证据；错误或过期显示阻断 |
| 需求与规格 | 性质映射、生产契约冻结、有限状态检查 | 当前规格模型与可达状态范围 |
| 构造与选择 | AI 工单、候选摘要审查、多目标方案比较 | AI 不能自行审批或改测试 |
| 独立验证 | 真实 C++ 构建、测试、Gate、故障诊断 | 可信本地代码，测试级判定 |
| 可信演化 | 失效检查、回退、恢复、有限证据复用 | 保守复用与审计链；非普遍证明 |
| 生产协同 | 批量模型任务、CLI、交接包、VS Code 对接 | 本地工作台；不自动发布 |

# 三、1.0 新增工程内容

1. 新增 studio/cockpit.py：聚合项目、生产契约、人工工单、审计与待办；每项无法核验的状态按阻断处理。

2. 新增 /api/cockpit 和 /api/doctor，以及工作台可视化总控页面和对应的 CLI cockpit/doctor。

3. 提供 Windows 初次安装启动脚本、POSIX 启动脚本、离线发行自检、SHA-256 发行清单与校验程序。

4. 保留 V0.9 的原有端点及版本化数据格式，不把历史测试结果自动视作新版本生产许可。

# 四、实际测试与验收结果

| 验收组 | 结果 | 验证内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 专项测试 | 8/8 通过 | 项目状态、契约、规格失效、异常、接口鉴权与安全边界 |
| V0.9 兼容分组 | 24/24 通过 | AI 工单、生产契约与编排旧接口 |
| Axiom 引擎核心 | 20/20 通过 | 有限模型语义与证据基础测试 |
| 真实 C++ 构造集成 | 1/1 通过 | 原有端到端候选实现与独立验证流程 |
| 发行离线自检 | 8/8 通过 | 独立临时工作区真实模型验证和保守准入 |
| 完整历史测试套件 | 未统一验收 | 此前有偶发阻塞；不纳入本次已通过统计 |

以上 53 项自动化测试按指定分组独立执行；8 项发行离线自检另行执行。测试结果仅支持本报告列示的范围。

# 五、可用的实际操作路径

首次安装：运行“首次安装并启动AxiomStudio.bat”（Windows），或 ./start_local.sh（Linux/macOS）；也可使用 Python 安装 requirements.txt 后直接运行 run_studio.py。

进入软件生产总控台，查看“项目阶段进展”和“下一步行动”；创建可验证项目，完成模型 Gate；人工确认需求—性质映射，然后生成或导入 AI 候选；经审查后执行真实验证，依据证据作出测试级裁决。

命令行：python scripts/production_cli.py cockpit；python scripts/production_cli.py doctor；python scripts/release_selftest.py；python scripts/verify_distribution.py。

# 六、发布风险与后续工程要求

| 风险项 | 本版处理 |
| --- | --- |
| 不可信原生代码 | 默认不自动执行；必须人工确认；不宣称安全沙箱 |
| AI 修改受保护内容 | 候选仅能修改授权实现目标；不得改规格、测试和 Gate |
| 历史证据失效 | 按摘要/审计/规格判断；无法核验则阻断 |
| Windows 兼容 | 提供启动脚本；本次不宣称在原生 Windows 完整验收 |
| 远程模型运行 | 接口可配置，但实际远程模型生成质量不纳入本轮通过项 |
| 大型工程性能 | 尚无代表性基准；不宣称普遍效率或成本优势 |

# 七、正式发布边界

结论：Axiom Studio 1.0.0 可以作为本地软件构造流程与可信验证的生产力工具投入受控试用。发布软件工具本身不等于允许通过该工具自动生产发布业务软件。后续迭代聚焦稳定性、任务吞吐、多项目协作、安全隔离和可信证据独立性。