# Axiom Studio V0.2

候选代码构造、人工审查与独立验证集成实施报告

基线：Axiom 0.2（冻结）｜设计：Axiom 概要设计 V1.0｜IDE：V0.2.0｜日期：2026 年 10 月 26 日

# 一、阶段结论

在 V0.1 本地 IDE 与既有 Axiom Engine 1.0.0 基础上，新增了具备源码摘要约束的候选代码生命周期。系统已实际贯通候选暂存、人工审查、源码应用、Axiom 模型验证、C++ 工程测试及 Gate。外部模型生成是可选的连接器；未配置时可以粘贴 AI 候选完成相同流程。

本轮结论限定为“可运行的本地原型”。C++ 程序的测试级准入与生产发布授权严格分离。连续执行不同 C++ 候选时仍存在环境相关超时，不列为完成项。

# 二、实现清单与信任边界

| 模块 | 已经实现的能力 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| 候选获取 | 手工粘贴；可选 Chat Completions 接口；本机模拟模型验证 | 模型响应只创建暂存候选 |
| 身份与范围 | 本机 loopback + token；清单引用合法 .cpp 校验 | 不允许修改 Engine/验证策略 |
| 摘要与变更 | 候选内容寻址；规格、清单、全部其他源码/测试 SHA-256 固定 | 任何不匹配阻断审查或验证 |
| 审查与应用 | 明确人工批准摘要；原始字节备份；原子应用 | 不能自动提交或运行 |
| 独立验证 | 模型 verify + Gate；真实 C++ 全量测试 + Gate | 仅测试级，需可信本地确认 |
| 证据生命周期 | 候选单独验证目录，记录状态、结果、步骤与原始摘要 | 尚无独立生产级信任根 |

# 三、实际测试与验收

| 验收范围 | 执行方式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| V0.1 原有 IDE HTTP 回归 | studio/tests/test_studio.py | 7 项通过 |
| 候选安全与状态/模型适配器 | test_candidates.py 排除真实 C++ 两项 | 6 项通过 |
| 正确候选端到端 | 独立 pytest 进程；模型→Gate→C++ 全量→Gate | 1 项通过，测试级 Approved |
| 错误候选端到端 | 独立 pytest 进程，注入错误状态更新 | 1 项通过，Gate Blocked |
| 候选窗口浏览器交互 | 静态浏览器预览；API 使用受控静态数据 | 布局、操作入口与脚本无异常 |
| 连续两个不同 C++ 候选 | 同一测试服务器，先后执行 | 第二次编译阶段超时；未通过 |

上述 7+6+1+1 共计 15 项是分组、分进程的测试用例通过数，不能记为一次连续运行的 15/15 全绿。浏览器预览使用受控静态 API，不能替代真实浏览器端到端网络服务验收。

# 四、关键缺陷修复

初版接口允许将纳入工程清单的 test_*.cpp 当作候选目标，存在候选修改验收测试而获得虚假通过的风险。现禁止把测试文件作为候选目标；创建候选时同时记录其他源码、头文件及测试的摘要。在审查、应用和验证阶段重新检查，一旦受保护文件变化，旧候选立即拒绝复用。新增测试确认该修复有效。

# 五、仍未解决的问题与后续优先级

1. 消除连续 C++ 候选验证在当前环境中的间歇性超时，并完成单次进程全量回归；在此之前持续使用严格时间限额与 fail-closed Gate。

2. 为独立证据链配置受保护的验证代理与签名根，减少单机存储拥有者篡改风险。

3. 将真实项目调试、代码差异审查、诊断驱动的 AI 修订、CMake/Git/LSP 接入 IDE。

4. 在可信隔离、安全审计和更广泛 C++ 项目测试充分完成前，不允许将外部生成代码视作可自动执行或正式发布的构件。

# 六、启动与复现

下载源码 ZIP 并解压至 Axiom-Studio 文件夹：

python -m pip install -r requirements.txt

python run_studio.py

python -m pytest -q studio/tests/test_studio.py

python -m pytest -q studio/tests/test_candidates.py -k "not real_cpp_"

python -m pytest -q studio/tests/test_candidates.py -k "real_cpp_a_good"

python -m pytest -q studio/tests/test_candidates.py -k "real_cpp_b_bad"

Windows 可运行“启动AxiomStudio.bat”；真实 GCC/Linux 命名空间 C++ 测试建议在 WSL2 内执行。更多限制和模型配置见源码包 README。