# Axiom Studio V0.4
软件生产契约与可信演化实施报告

版本：V0.4  |  2026 年 10 月 27 日  |  受限研究原型

# 一、产品定位与本轮目标

冻结定位：Axiom Studio 不重复制造已有的软件开发工具，而是把 AI、程序构造、行为规格、独立验证、可信证据与持续演化组织为一个完整的软件工程体系。代码编辑由 VS Code 等成熟工具承担。

本轮将“生产过程”提升为可追溯的软件对象：需求与性质映射经过人工确认后冻结成生产契约，基于契约签发约束式 AI 构造任务，独立验证与人工裁决通过后才能申请有限范围的原型护照。

# 二、实际落地模块

| 模块 | 已实现范围 |
| --- | --- |
| 生产契约 / Production Contract | 要求 REQ-*；绑定真实 Axiom Property、表达式指纹、规格与工程清单；冻结后不可覆盖。 |
| 结构化生产图 / Traceability Graph | 生成 Intent → Requirement → Property → Candidate → Evidence → Decision 的可审计关系。 |
| 受约束构造任务 / Task Packet | 含契约摘要、Action 输入输出、验证计划及禁止 AI 修改的规格/测试/Gate 边界。 |
| 原型护照 / Prototype Passport | 要求当前原型裁决、验证链、审计链和签发时实时 C++ Gate；只签发测试级快照。 |
| IDE 及 HTTP 接口 | 项目全景新增需求—证据面板；新增 7 个生产协议 API。 |
| 可复现示例 | 独立工作区运行模型检查、冻结需求、任务包与阻断示例。 |

# 三、关键安全约束

需求必须与当前规格中实际存在的性质绑定；未映射需求绝不可自动宣称满足。

规格或工程清单变化会使既有契约与流程进入保守失效；演化分支不得继承原批准。

AI 不得更改保护的行为规格、测试、验证器、证据与 Gate 策略；AI 的输出不能充当独立验证证据。

缺少人工裁决、候选失效、验证链不完整、事件链异常或实时 Gate 不通过时，禁止签发护照。

护照的 scope 永远是 cpp-tested-prototype，production_release 永远为 false。

# 四、可复现验收结果

| 验收项目 | 实测结果 |
| --- | --- |
| V0.4 Python 专项测试 | 12/12 通过 |
| V0.4 HTTP 真实接口专项 | 1/1 通过 |
| V0.4 合计新增测试 | 13/13 通过 |
| 独立生产演示 | 模型 Gate Approved；需求映射2项；9条追溯边 |
| 没有 C++ 候选证据的护照请求 | Blocked（预期结果） |
| 审计链篡改、契约篡改、规格变更 | 相应专项测试全部阻断 |
| IDE JS 语法 | node --check 通过 |
| 旧版全量回归 | 执行中存在历史模型工作流超时；不宣称全部通过 |

# 五、保证边界及后续工程

V0.4 的映射能够验证性质标识与表达式摘要是否一致，不会自动证明自然语言与形式性质等价。模型证据为有限模型 Bounded；真实 C++ 为声明范围内的测试级证据，不代表形式化精化证明或生产许可。本地 SHA-256 审计链不具备外部信任锚，拥有存储写入权限的攻击者可伪造完整链。现有运行隔离也不适合执行未审查的不可信 AI 代码。

下一步优先建设：多阶段任务 DAG、独立 Agent/工具角色隔离、诊断驱动的候选重构、持久重试与崩溃恢复，以及具有外部签名信任锚的证据服务。重点评价端到端软件构造质量、人工介入次数、缺陷发现率、增量验证成本，避免仅以代码生成速度衡量价值。

# 六、启动与复现

python -m pip install -r requirements.txt

python run_studio.py

python -m pytest -q studio/tests/test_production.py studio/tests/test_production_http.py

python scripts/production_demo.py

文档与程序遵循 Axiom 0.2 理论冻结基线以及 Axiom Studio 产品定位冻结基线。本报告只记录本轮已经运行得到的结果。