Axiom Studio V0.6
多目标构造事务与方案比较

实施与验收报告  |  2026 年 10 月 28 日

产品定位继续冻结：Axiom Studio 不重复开发现有代码编辑器；其核心是将 AI 构造、行为规格、独立验证、可信证据与持续演化组织为可治理的软件生产过程。

# 一、阶段成果

V0.6 在 V0.5 单目标编排基础上，新建了可持久化的多目标构造事务。一个构造活动可包含 2～6 个 C++ 实现目标，并比较至多 6 套完整实现方案。各候选均在独立临时工作区中应用及验证；只有人工确认的候选才允许安装到正式工作区，并在安装后重新执行原 Axiom 验证链。

| 关键机制 | 实际状态 |
| --- | --- |
| 冻结契约、规格、清单、任务摘要与全部受保护文件 | 已实现校验与保守失效 |
| 多目标内容寻址候选、跨目标方案组合 | 已实现 |
| 独立临时工程验证与方案对比 | 已实现；复用 P0–P2h 真实引擎 |
| 人工摘要核对、可恢复多文件应用 | 已实现受限原型 |
| 实际工程重验、失败回滚、人工测试级 Gate | 已实现 |
| 真实不可信代码生产级安全隔离 / 远程独立签署 | 未完成 |

# 二、真实 C++ 工程实测

受测工程为多文件账本及收据模块。受保护的 ledger.ax、项目清单及三份独立测试均未修改。对同一组 ledger.cpp 和 format.cpp 分别生成正确方案与故意错误方案，通过真实有限模型检查和 C++ 正常/UBSan 检查执行全量单元、集成测试。

| 实验项 | 结果 |
| --- | --- |
| 正确双文件候选（影子工程） | Tested；Gate Approved；13.864秒 |
| 收据起止字段交换的错误候选 | Violated；format、integration 失败；9.377秒 |
| 人工选定正确候选并安装两个文件 | 成功 |
| 安装后独立重验与实时 Gate | 通过 |
| 最终状态 | accepted_test_only |
| 保护文件未修改 / 审计链有效 | True / True |

# 三、自动化验收与兼容性

| 验收组 | 完成结果 |
| --- | --- |
| V0.6 新增事务与 HTTP 用例 | 8 / 8 通过 |
| V0.5 既有 Factory、HTTP 与生产契约用例 | 17 / 17 通过 |
| 既有流程编排、生产接口及项目接口用例 | 14 / 14 通过 |
| 真实双候选、双目标编译与 Gate 演示 | 通过；测试级裁决 |
| 旧版 Candidates/Studio 统一回归 | 发生超时，未计入通过总数 |

以上为分组完成的 39 项指定自动化用例，并非所有历史引擎用例的一次性全量回归。所有真实 C++ 执行需要人工确认本地可信代码。

# 四、流程与可信边界

构造事务采用 staging → 对备选方案逐一验证 → human_apply → deployed_unverified → decision_pending → accepted_test_only 的受控状态转换。候选只能替换项目清单明确列出的实现文件，不能直接更改规格、测试、项目清单、验证器或 Gate。

落盘使用项目目录暂存、备份与分步切换；发生验证失败时，系统在摘要仍匹配的条件下可回滚原始项目。若文件被外部修改则中止自动覆盖。这个机制是研究原型的可恢复应用，不是具备跨平台 ACID 保证的生产事务。

本地 SHA-256 记录及事件哈希链只能发现普通的无意损坏或不一致；有磁盘写权限者仍可能重写记录。当前 C++ 沙箱尚不足以安全执行恶意源码；`accepted_test_only` 不能解释为形式化精化证明或正式生产发布许可。

# 五、后续工程

后续优先将多目标任务图扩展为可并行的 AI/验证 Agent 编排，增加异步验证执行、跨方案来源证明、隔离式构造环境、独立证据签署与长期演化重规划。新能力须以复现的真实工程实验和可审计证据为准入前提，继续复用 VS Code 等成熟基础设施。