# Axiom Studio V0.8

批量生产任务执行、故障恢复与交接机制
实施及验收报告｜2026 年 10 月 28 日

版本性质：本地研究原型。本文中的“通过”仅指明确列出的有限模型检查或测试，不代表生产发布许可。

# 一、实施目的与冻结定位

Axiom Studio 不重复制造已有的软件开发工具，而将 AI、程序构造、行为规格、独立验证、可信证据及持续演化组织为完整的软件工程体系。V0.8 聚焦实际重复性工作：批量运行多个项目的规格检查，跟踪失败、中断、过期及下一步人工任务，不重新开发代码编辑器。编辑与调试继续依赖 VS Code。

# 二、本版实际完成的功能

| 功能 | 实现与信任范围 |
| --- | --- |
| 多项目批次规划 | 在现有项目中选择最多 20 个 draft；规划阶段不执行程序 |
| 受限异步执行 | 显式启动后后台顺序调用 check、plan、verify 与模型 Gate；不运行 C++ |
| 持久任务记录 | SQLite 保存批次、原始项目基线、每项运行状态和诊断；不覆写失败历史 |
| 防止过期复用 | 执行前再次核对规格与工程清单摘要；变化时标记 stale |
| 进程中断恢复 | 上次运行中断标记 interrupted；正在 checking 的项目落为 Unknown / spec_blocked |
| 明确授权重试 | 只对失败、阻断或中断项创建新批次，不静默重放 |
| 批次成果导出 | 导出批次报告、通过模型验证项目的交接 ZIP、SHA-256 清单；明确未签名 |
| 生产任务工作台 | 新增批量执行按钮、进度展示、显式重试和导出；同步提供 CLI 与 HTTP API |

# 三、软件生产流程的状态约束

计划 queued → 明确启动 running → 单项目 passed／blocked／failed／stale → 批次 finished 或 needs_attention。重启时遗留 queued/running 变为 interrupted，原记录保留。不能把 Unknown、超时、模型反例、旧证据或未执行任务转成通过。

模型 Gate Approved 只是当前规格在给定有限域上的模型级结果；后续需求确认、候选审查、C++ 实现验证、独立证据与人工质量裁决仍由原系统独立实施。

# 四、实测与回归结果

| 验收组别 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V0.8 新增专项 | 10 / 10 通过 | 含真实模型验证、篡改基线、重试、中断恢复、HTTP 鉴权、交接清单 |
| V0.7 入口及编排回归 | 22 / 22 通过 | launchpad、orchestrator |
| 契约、工厂和 HTTP 回归 | 18 / 18 通过 | 调整旧版固定版本号断言以适应 V0.8 |
| 多候选方案事务回归 | 8 / 8 通过 | batches、batches_http |
| 合计指定用例 | 58 / 58 通过 | 分组执行；不代表全部历史引擎测试一次性执行完成 |
| 真实批次演示 | 2 通过，1 阻断 | 模型：Toggle、Ledger、故意破坏 Conservation |
| JavaScript 语法检查 | 通过 | Node.js --check 核验 launchpad.js |

真实演示的批次最终状态为 needs_attention，原因是预期存在一个违规模型。正确模型产生实际模型验证证据；错误模型明确阻断，未被误归类为通过。

# 五、用户操作入口

浏览器：软件构造全景 → 生产任务中心 → 批量执行安全规格验证 → 查看各项目结果 → 人工处理需求映射或失败反例 → 导出批次与有效项目。

命令行：python scripts/production_cli.py batch-model；查看历史使用 runs、run-report；显式重试使用 retry-run；交接使用 export-run。所有命令详见 docs/V0.8_批量规格验证与交付工作流.md。

# 六、当前限制与下阶段

当前批次任务限于受信任本地环境下的模型级检查，顺序执行，不包含多 Agent 并行构造、云端租约、生产级沙箱、独立签名信任锚、真正自主的需求→代码全链路闭环。当前本地服务按单实例使用，尚无多进程协调协议；完整历史引擎全量回归不在本次已通过范围内。

下一阶段优先接入可替换 AI Agent 与外部构造工具，通过任务协议收取候选；独立验证保持在独立信任域，并补齐安全执行与真实规模下的增量成本基准。