# Axiom Studio V0.9
AI 构造闭环实施与验收报告

生产工单 · 真实候选验证 · 失败诊断与受控再构造

2026 年 10 月 28 日  |  软件生产工作台研究原型  |  Axiom 0.2 理论基线保持冻结

# 一、实施结论

在 Axiom Studio V0.8 工程基础上，新增持久化 AI 构造生产工单与诊断反馈机制。已经实现单目标受控构造闭环：冻结工程输入 → 模型或人工候选暂存 → 摘要审批 → 授权应用 → 独立规格与 C++ 验证 → 故障诊断 → 人工回退及再次构造。没有替代 VS Code，也没有让构造 AI 决定独立 Gate。

# 二、本轮新增模块

| 组件 | 交付内容 |
| --- | --- |
| studio/workorders.py | 工单状态机、输入摘要、有限重试、回退、事件审计与失败反馈 |
| studio/proposals.py | 保留原审核机制，增加构造目标与诊断反馈绑定、模型调用期间输入漂移拦截 |
| studio/server.py | 工作订单 HTTP 接口：创建、候选、审批、应用、验证、轮询、诊断、回退 |
| studio/static/workorders.js | 项目全景内的生产工单操作入口；不重复构建代码编辑器 |
| scripts/workorder_cli.py | 支持脚本和终端操作的同一工作流 |
| studio/tests/test_workorders.py | 专项保护性测试及模拟模型接口 |

# 三、实际验收结果

| 验收项目 | 观察结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| V0.9 自动化专项 | 8 项通过；独立运行约 25 秒 | 通过 |
| 真实 C++ 正确候选 | 独立验证返回 passed；实测 21.66 s | 测试级通过 |
| 真实 C++ 错误候选 | 篡改账户扣款方向，返回 blocked；实测 16.23 s | 符合预期 |
| 本地模型 API 模拟 | 授权传输规格/目标，响应只暂存，无自动应用 | 通过 |
| 审计/变更/回退 | 摘要错误、测试变更、记录篡改与未经授权操作阻断 | 通过 |
| 界面脚本静态检查 | Node --check 两个核心脚本 | 通过 |
| 与历史模块联合回归 | 部分旧测试在联合执行时超时 | 未通过完整联合验收 |

# 四、状态与可信边界

工单状态包含 ready、proposed、reviewed、applied、validating、passed、blocked、reverted、interrupted。模型返回源码只可生成不可变候选，源码替换及实际 C++ 编译各需要独立人工操作。工单限制最多三次构造尝试，避免无界重试。受保护输入绑定 Axiom 规格、工程清单、实现源码及独立测试文件摘要；输入变化会使候选失效。

验收级别严格限定为 cpp-tested-prototype。passed 表示当前工单绑定的候选经过已有 Axiom 模型 Gate 与 C++ 项目测试 Gate，并不等于通用正确性证明、消除全部数据竞争、可信执行沙箱已达生产级，或批准对外发布。事件哈希链不具备独立公钥签名的抗恶意篡改保证。

# 五、真实模型与开发效率边界

模型调用采用已配置的 OpenAI-compatible chat completions 接口，发送规格、现有目标代码及有限诊断需要明确同意。此次只用本机模拟模型完成接口级验证，未对真实外部模型的代码生成质量做评估。当前一个工单约束一个实现文件；多文件方案比较仍由 V0.6 事务模块处理，尚未完成统一的多 Agent 自动重规划。

# 六、尚未解决的问题及下一阶段

历史联合回归与连续运行的偶发超时：保留阻断，不能把超时视为验证成功；需要实施稳定性专项调查。

生产级执行隔离、独立证据签名、多租户权限与持久化分布式 Agent 调度未完成。

下一步将构造工单挂接 V0.8 批量任务与 V0.6 多目标事务，建立真实软件项目的吞吐、失败恢复和变更成本基准。

可重复执行的验收入口：python -m pytest -q studio/tests/test_workorders.py；python scripts/v09_real_verify.py；python scripts/v09_real_verify.py --bad。完整用法见 docs/V0.9_AI构造生产工单与诊断反馈.md。