# Axiom P2 可信增量演化

第一批实施与验收报告  V0.1

文档日期：2026 年 10 月 25 日　｜　理论基线：AX-BL-0.2（AX-B01—AX-B09）　｜　概要设计：AX-HLD-1.0

工程版本：axiom-prototype 0.3.0　｜　阶段定位：P1 工程风险缓解 + P2 模型级增量证据复用原型

# 1. 执行结论与阶段边界

本轮继续沿用 P1 源码和既有 Semantic IR，没有建立独立演示工程，也没有修改冻结理论基线。新增类型化语义依赖图、行为内核摘要、逐义务证据复用、变更影响分析，以及 P1 执行接口的显式可信输入确认和资源限额。

结果：合并自动化测试 52/52 通过；P2 增量演化实验按预期呈现阻断—补证—通过—失效全过程。P2 Gate 仅适用于有限抽象模型；C++ Gate 仍须独立的实现级证据，不存在“模型通过就批准 C++”的升级路径。

| 项目 | 本轮状态 | 保证范围 |
| --- | --- | --- |
| 类型化依赖图 | 已实现 | 状态、类型、初始条件、Action、观察、Property 的保守 may-affect 依赖 |
| 语义差异与影响闭包 | 已实现 | 基于规范化 IR 的节点摘要及保守传播 |
| 增量证据组合 Gate | 已实现 | 相同完整行为内核、相同验证义务、相同验证器条件 |
| P1 子进程管理 | 风险缓解 | 进程组超时清理、输出上限、显式可信本地运行确认 |
| 恶意 C++ 执行隔离 | 未完成 | 不能安全运行不可信代码或编译器输入 |
| 跨模块证明复用 | 未完成 | 不得声称一般精化证明或跨行为等价 |

# 2. 与概要设计 V1.0 的对应

| 要求 / 基线 | 实现落点 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| AX-B02—B05 统一语义与精化 | behavior_core、typed_graph、impact | 复用仅限抽象模型语义相同 |
| AX-B06 验证证据分级 | gate_model_evolved、Workspace | 复用 Bounded 抽象模型证据 |
| AX-B07 持续演化 | 依赖图、变更节点、证明义务指纹 | 行为内核改变时全量保守失效 |
| AX-B08 AI 权限边界 | 原有 Gate 保留；C++ CLI 需风险确认 | 本地控制面尚不具备强进程隔离 |
| AX-B09 复用 C++ 生态 | 保留 P1 G++/ASan/UBSan | 不另造执行语言 |

# 3. 关键数据与算法

## 3.1 行为内核摘要

Core = (schema_version, semantics_version, model, types, state, init, actions, observe)。通过规范化序列化和 SHA-256 计算行为内核指纹。Property 列表不在该指纹内，而被赋予独立的表达式指纹；这是在不改变状态转换语义时复用既有性质证据的前提。

## 3.2 依赖图与影响传播

每个节点记录 kind 和语义摘要；边按“source 变化可能影响 target”的方向表达。变更集合由新旧节点的新增、删除及摘要差异得到，再在新旧图的边并集上进行传递闭包分析。该图解释可能受影响的性质，但不授予证据复用资格。

## 3.3 逐义务证据准入

针对每一项当前验证义务，检查历史模型记录的内容完整性、规范版本、当前工具链指纹、有限可达状态穷举结果、完整验证义务集合、行为内核摘要及对应义务指纹。未满足其中任一条件就不能复用；新增、改变的性质构成 Missing 集合，Gate 被阻断。

依赖图算法与证据准入相互隔离：即使图显示某个节点没有被影响，只要行为内核发生变化，旧模型验证义务仍然失效。因而该原型未声称具备跨行为变化的契约组合证明。

# 4. 实测与故障注入

| 测试或实验 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 完整合并回归 | 52/52 通过（P0/P1 原 36 项；新增 P2 12 项；P1 风险缓解 4 项） |
| 新增 BalanceBound，不改变转换关系 | 新义务 Missing；原有 5 项义务可用旧 Bounded 证据 |
| 新增义务重新检查后 | 模型级 evolve-gate Approved |
| 修改 action/move 状态转换 | 6 项义务全部 Missing；旧证据不获复用 |
| 破坏内容寻址的证据对象 | evolve-gate Blocked |
| 模型有 Unknown 历史结果 | evolve-gate Blocked |
| 缺少 C++ 实现级证据 | cpp-gate Blocked |
| C++ CLI 未确认可信本地输入 | 退出码 5，不编译、运行候选代码 |
| 资源风险测试 | 超时/大输出边界按预期控制 |

主要实验输出文件：reports/p2_acceptance.json；可通过 scripts/run_p2_demo.py 在新的临时工作区复现。原有 scripts/run_p1_demo.sh 也已重新执行，正确实现 Tested，故障样例按预期被拒绝。

# 5. 安全与可信边界核查

P1 新增的进程组终止、文件输出限额和源码路径检查只能限制部分资源风险，不能阻止不可信代码访问宿主权限。

C++ 源码编译和程序执行依然没有经审计的独立沙箱。缺少 --trusted-local 的命令会拒绝执行；使用该标记也不代表隔离已建立。

SQLite 索引与内容寻址仓库仍由本地相同权限的进程管理，尚不能抵抗具有目录写权限的恶意代理或用户。

模型 Bounded 表示有限抽象状态域穷举，不是任意 C++ 实现的精化证明；P2 的 Approved 不表示可以生产发布。

该阶段仅能依据已确认的完整行为内核等同性复用模型性质，不推断修改前后程序在未观察领域中等价。

# 6. 未完成工作与后续顺序

下一批优先完成 P1 可信执行边界：隔离构建与运行进程、禁用网络、限制可见文件系统、建立可信证据写入者、实现授权与审计。部署环境若无法提供合格的 OS/容器/虚拟机隔离，应关闭不可信源 C++ 验证路径。

在此基础上继续 P2：增加跨模块契约、显式实现与环境依赖、验证义务级证据生命周期、逐次变更影响评估，并建立持续修改对照实验，统计总验证开销、误复用次数、回归缺陷率。P3 并发幂等与故障恢复在安全前提满足后推进。

# 7. 验收判定

本次交付的“P2 第一批模型级增量演化”功能达到原型验收条件：可解析、可执行、有复现脚本和反例测试，并保持 P0/P1 回归不退化。P1 生产级执行隔离、P2 完整可信证据系统、跨行为变化验证复用及规模化性能评价均未达到验收条件，不将阶段通过扩大解释。

交付内容：Python 项目完整源码、C++ 示例、自动化测试、P2 运行报告、设计说明、Word 验收报告以及 ZIP。