AXIOM  |  P2g

# Axiom P2 第七批实施与验收报告

工程版本 V0.9.0  ·  报告版本 V0.7  ·  2026年10月25日

设计依据：Axiom 0.2 冻结基线（AX-B01—AX-B09）；《Axiom 概要设计说明书 V1.0》。

# 一、交付结论

P2g 新增受限 C++20 双线程种子化调度扰动、实际线程历史检查、三种编译模式（Normal、UBSan、ThreadSanitizer）、当前工件与参数绑定的测试证据，以及两组实际耗时的增量验证微基准。既有 P0—P2f 接口与测试保持兼容。本轮不是 P2 总验收。

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| 工程版本 | 0.9.0 |
| 全量回归 | 151/151 通过（包含 P2g 新增 5 项） |
| 正确候选 | Normal、UBSan、TSan 各 24 条已观测并发历史，Tested |
| 数据竞争样例 | 行为检查可通过，TSan 检测出数据竞争，Violated |
| 质量准入 | 正确候选受限测试级 Approved；故障候选 Blocked；release_authorized=false |

# 二、设计与实现

1. 调度扰动：复用已有 Axiom 同步 set 与独立 peek 的有限抽象语义。以显式种子在两个原生线程的操作边界注入 yield、微睡眠和短自旋。输入种子与检查范围写入报告，但实际线程调度不具确定性。

2. 差分与线性化：采集真实 invocation/response 事件顺序，在保持非重叠实时优先关系的前提下搜索合法抽象执行，并检查线程完成后的状态快照。

3. 数据竞争：独立生成 normal、UBSan 与 TSan 构建。TSan 构建不可用、运行失败或超时均为 Unknown，不因普通行为测试通过而跳过。

4. 证据与 Gate：校验抽象交错证据、源码与组合规格摘要、工具和 harness 版本、种子、次数、三种构建的完整结果；报告存于本地内容寻址对象库，本地审计可检出异常链路。

# 三、实际故障注入结果

| 候选 | 正常/UBSan | TSan / 行为检查 | Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 互斥锁正确实现 | 24/24 历史通过（各模式） | TSan 24/24，未报告竞争 | Approved* |
| 辅助共享状态无锁更新 | 24/24 历史通过（各模式） | TSan 报告 data race | Blocked |
| 变更测试种子 | 已有证据不匹配 | 当前参数无合格证据 | Blocked |

* Approved 仅表示受限测试级准入（release_authorized=false），不构成生产发布许可。

# 四、增量验证微基准

| 模型规模 | 完整验证中位数累计 | 增量验证中位数累计 | 完整/增量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 个可达状态 | 1.135 ms | 7.452 ms | 0.152 |
| 512 个可达状态 | 103.944 ms | 50.742 ms | 2.048 |

两组均测试连续 8 次仅增加性质的版本演化，行为转换关系完全相同。每次两种路径各执行 9 次，统计各轮中位数后累加；增量测时包括 impact 分析。小模型中固定分析开销超过节约的验证工作；在较大合成模型中节约大于开销。结果不能推广到真实大型 C++ 工程，且不是对源代码修改场景的加速证明。

# 五、保证边界与剩余风险

① 当前只检查已观察到的有限真实线程历史，未遍历任意 C++ 指令交错；TSan 无报警不等于不存在数据竞争。② 线性化检查依赖测试专用快照适配器和受限的原子 API 抽象，未获得通用 C++ 精化证明。③ Linux 命名空间隔离仍缺 seccomp/cgroup 等生产级控制；不可运行任意恶意候选。④ 本地证据检查不是独立可信签署或抗同权限攻击者的保证。⑤ 微基准只有有限合成模型，不证明一般成本优势。

# 六、后续阶段目标

继续完成 P2 的真实跨组件 C++ 增量验证评测、验证器隔离安全审计、签署/验签的独立信任边界与验证证据的复核；达到明确 P2 退出条件后再正式转入 P3 AI 自动构造闭环。AX-B01—AX-B09 理论原则与 V1.0 概要设计均不改动。