# Axiom P2 可信增量演化

第二批实施与验收报告  V0.2

设计依据：Axiom 0.2 冻结理论基线（AX-B01—AX-B09）；概要设计说明书 V1.0。

完成日期：2026 年 10 月 25 日。工程版本：axiom-prototype 0.4.0。定位：P2 第二批研究原型，不构成完整 P2 或生产安全验收。

# 一、阶段结论

在 P0/P1/P2 第一批代码基础上实现跨抽象模型的显式证据依赖准入、本地证据一致性审计、伪造 Bounded 报告重放核查，以及 12 次连续规格变更实验。原有代码与既有 CLI 保持兼容。合并自动化测试 77/77 通过，端到端命令行复现得到预期结果。

本版跨模型功能严格定义为“集成准备状态”：只检查多个独立有限模型的验证结果及其声明的性质依赖，不验证组件运行组合、接口调用映射、环境假设的充分性或真实 C++ 互操作。不会将其称作已证明的 assume-guarantee 组合正确性。

# 二、实现范围与落点

| 模块 | 新增/强化功能 | 保证边界 |
| --- | --- | --- |
| composition.py | 规格清单解析、导出性质、证据依赖、环路检测、Ready/Blocked 准入 | 仅检查独立有限模型证据与声明的依赖 |
| audit.py | 内容摘要、证据—报告—索引关联；C++ 二进制、Gate、Assessment 一致性 | 同权限本地一致性检查，非不可抵赖证明 |
| store.py | Bounded 报告由验证器重放并比对；严格对象摘要格式 | 避免简单报告注入，无法防同权限完全伪造 |
| CLI | compose-gate、audit 两条新命令 | 原有 P0/P1/P2 CLI 保持可用 |
| 连续演化实验 | 12 次新增性质的证据复用簿记 | 只统计可复用义务，不声称速度提升 |

# 三、关键语义决策

（1）每个组件通过规范化 Semantic IR 的完整模型验证 Gate；导出 Property 必须实际存在于对应模型且有当前适用证据。仅验证某个导出性质而忽略无效 Action，不允许满足组件准入。

（2）消费者与提供者以 provider/consumer/property 三元组建立显式“证据依赖”。重复、未知、越界及循环依赖拒绝。该依赖关系不是已证明的行为组合规则；目前不自动推断组件调用接口。

（3）复用逻辑继续遵循完整行为内核一致、性质指纹一致、有限穷举证据范围及工具条件匹配的保守策略。Action 改变时，不因字段名称未变而复用旧证据。

（4）验证结果、证据适用性、质量准入结论严格区分。Ready、Approved 及 Consistent 只能按各自 target 解释。

# 四、实际验收结果

| 验证场景 | 实际结果 |
| --- | --- |
| P0—P2b 合并自动化测试 | 77/77 通过，含 P0/P1/P2 已有 52 项 |
| 双模型初始无证据 | compose-gate 返回 Blocked，退出码 4 |
| 两个模型分别完成有限验证 | compose-gate 返回 Ready |
| 向账户模型新增独立不变量 | 保留 5 项旧义务；新增 1 项未满足，Gate 阻断 |
| 新增不变量完成验证后 | 两模型 Gate 恢复 Ready |
| 变更账户模型 Action | 6 项验证义务重新进入 Missing，Gate 阻断 |
| 12 次连续新增独立性质 | 每次可复用历史未变义务；每次新增 1 项待验证 |
| 证据对象/数据库索引篡改测试 | 本地审计检测到摘要或关联不一致 |
| 伪造 Bounded 验证报告 | record 重放校验拒绝报告注入 |
| 工作区审计命令 | Consistency = Consistent（干净实验） |

# 五、代码运行与复现

复现入口：python -m pytest -q；python scripts/run_p2b_demo.py。CLI：先 ax compose-gate，分别 ax verify 两个组件，再 ax compose-gate 与 ax audit。全部源码、示例、报告保存在 ZIP 包内，附 manifest.json 校验清单。

实验统计“复用验证义务槽位”，而非实际节省的 CPU 时间。为保证检查可信，演示对每个新模型仍运行了完整的有限状态检查。不能将统计结果解释为已经获得可观的增量验证加速。

# 六、风险、未完成事项与下一阶段

P1 C++ 编译及执行仍缺乏经审计的操作系统或容器安全沙箱，严禁运行不可信源代码。P1 CLI 的 --trusted-local 是显式信任确认，并非真正隔离。

证据库由同一权限用户管理，摘要与一致性审计不能防范恶意主体同步修改索引、对象和工具代码。生产部署仍需隔离的证据签署者、独立验证者、权限审计和强制访问控制。

跨组件运行一致性、完整 Assume-Guarantee 合成、实施级语义依赖传播和形式化精化证明均未完成。P2b 的 Ready 不能作为“已证明的跨服务业务正确性”或 C++ 正式发布许可。

下一阶段应先落地独立的可信执行和证据写入边界，再增加显式组件接口/事件连接语义与跨组件验证义务，随后在真实的多模块 C++ 项目中比较常规回归与语义增量验证的漏检率、成本和可维护性。

# 七、阶段验收判断

P2 第二批原型目标达成：新模块可运行、原有测试不退化、具备反例/阻断路径及可复现资料。P2 整体与 P1 生产级加固尚未验收。冻结理论基线 AX-B01—AX-B09 保持不变。