# Axiom P2 第五批实施与验收报告

版本 V0.5  |  工程版本 V0.7.0  |  2026-10-25

文档属性：阶段验收记录；对应《Axiom 概要设计说明书 V1.0》与 Axiom 0.2 冻结基线。

# 一、阶段结论

本轮实现 Linux 用户／挂载／网络／PID 命名空间中的受限 C++ 编译与执行，并将真实 C++ 双组件候选与 Axiom 有限交错行为模型连接，执行多步观测轨迹差分检查。P0—P2 的历史功能继续保留。

验收结果：134 项自动化测试通过；深度 4 的行为轨迹测试对正确 C++ 候选给出 Tested，针对单侧状态更新及未复位隐藏状态的缺陷候选给出 Violated；本地模型＋C++ 测试级 Gate 按预期阻断或批准。

重要边界：本轮“Approved”仅指 cpp-deterministic-schedule-tested-prototype；release_authorized 始终为 false。既不表示实际多线程 C++ 正确，也不能作为生产运行不可信代码的安全认证。

# 二、本轮实施范围

| 模块 | 交付内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Linux Namespace Runner | user/mount/network/pid 隔离、只读 /usr、chroot 工作区、进程超时及输出限制 | 完成受限原型 |
| Cpp Trace Adapter | Source/Mirror Bool ABI；set 同步、peek 独立操作；每个场景执行 reset | 完成受限原型 |
| 差分与反例 | 生成所有长度不超过 D 的 API 原子调用序列；逐步检查观察值和后继状态 | 完成 |
| 候选质量检查 | 正常与 UBSan 双编译变体；故障、失配、超时不放行 | 完成 |
| 证据与 Gate | 源码／模型／Manifest／工具摘要绑定、测试证据本地审计与过期阻断 | 完成 |

# 三、语义与检测范围

本轮测试专门针对两个布尔状态组件，采用固定 ABI：axiom_reset(left,right) 与 axiom_step(opcode,desired,&left,&right)。验证器在每个场景中依次执行 C++ 调用，并与 Axiom 的抽象后继集合比较；随机调度、指令级竞态、内存模型、故障恢复及公平性均未纳入验证。

当 D=4 时，存在 4 种原子调用选择，每种序列双向重放。共执行 680 条调度序列（正常与 UBSan 各执行一次），每种变体包含 2504 个操作观察。固定调度穷举不能外推为所有 C++ 并发执行正确。

# 四、验收记录

| 检查对象 | 预期 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 正确候选 correct.cpp | Tested；满足测试级 Gate | Tested / Approved / release=false |
| broken_one_side.cpp | 发现跨组件状态偏差 | Violated；输出 [1,0,1] |
| broken_hidden_state.cpp | 发现跨场景隐藏状态污染 | Violated；生成反例 |
| 旧模型证据缺失 | 阻断 C++ 测试级 Gate | Blocked |
| 源码修改或深度改变 | 不复用旧候选证据 | Blocked |
| 证据对象被篡改 | 审计发现问题并阻断 | Findings / Blocked |
| Linux 隔离探测 | 隔离可用才执行；不可用阻断 | 当前测试环境可用 |
| 自动化测试 | P0—P2e 全部回归 | 134/134 通过 |

# 五、安全边界与剩余风险

现有命名空间构成一定程度的进程、网络和文件系统隔离，但并未实施完备的 seccomp syscall 白名单、独立宿主机／虚拟机隔离、强制 cgroup 内存上限、内核安全审计与恶意代码对抗测试；不能声称可安全运行任意敌意 C++。传统 P1 cpp-verify 仍然要求 --trusted-local。

代码实现仍可能存在未枚举到的调度行为、编译器／标准库特有行为、实际线程层面的数据竞争，以及规格本身的缺陷。离线签名只认证指定验证记录，不自动提升真实 C++ 语义保证等级。

# 六、下一阶段工作

下一批优先将隔离执行路径进一步硬化并纳入可信构建环境，开展真实线程调度与线性化历史采集；随后在更复杂的并发账本／库存项目上进行连续版本的实现级增量验证实验，衡量缺陷检出率、漏检风险与重复验证成本。所有新结果继续保持证明、有限模型、有界测试与运行观测的严格分类。

# 附录：复现实验

python -m pip install -e ".[test]"

python -m pytest -q

python scripts/run_p2e_demo.py

ax --workspace .ax-p2e cpp-trace-verify examples/interleaving/product_safe.json --candidate cpp/trace/correct.cpp --depth 4

完整工程交付包内含 README、cpp/trace 示例、tests/test_cpp_trace_p2e.py、reports/p2e_demo.json 和 pytest 测试记录。