AXIOM STUDIO  /  RELEASE ACCEPTANCE

# Axiom Studio 1.1.0

面向软件意图的零培训构造工作台 · 实施与验收报告

版本日期：2026年10月28日     交付类型：本地软件生产工具增量发行版

# 一、产品定位与本轮目标

冻结定位不变：Axiom Studio 不重复制造已有的软件开发工具，而是把 AI、程序构造、行为规格、独立验证、可信证据与持续演化组织为完整的软件工程体系。代码编辑继续复用 VS Code。

1.1 的设计目标是让首次使用者直接看到产品意图和新的开发范式：先说软件目标，再确认行为边界，组织 AI 构造，由独立工具检查，最终由人依据证据裁决。无需预先学习 Gate、Property、Trace 等技术术语。

# 二、实际实现

| 新能力 | 已交付行为 |
| --- | --- |
| 意图优先首页 | 填写项目名称和自然语言目标，选择示例起点；自动创建独立项目，不要求手动填写路径。 |
| 可解释生产范式 | 将五个核心问题展示为可点击流程，说明责任主体、产出及不可越过的边界。 |
| 单项下一步引导 | 依据后端当前真实状态提示下一项工作，避免一屏重复显示大量高级操作。 |
| 验收规则向导 | 逐项查看来自当前规格的性质，编辑业务解释，勾选人工确认后冻结。 |
| 专业工具渐进呈现 | 原有总控台、批量验证、多目标构造、工单和证据审计放入可展开区域。 |
| 安全 API | 新增 /api/journey 和 /api/journey/start，并保持令牌鉴权与拒绝越权。 |

# 三、测试结果

| 验收类型 | 结果 | 主要覆盖 |
| --- | --- | --- |
| 新增专项自动化测试 | 8/8 通过 | 创建、授权边界、规格真实验证、契约、失效、审计、接口鉴权 |
| 旧版兼容性测试 | 37/37 通过 | 生产总控台、快速启动、生产契约和项目接口（分组执行） |
| 离线发行版自检 | 14/14 通过 | 真实有限模型、目标创建、无静默原生执行、无错误发布 |
| 浏览器交互冒烟 | 完整路径通过 | 填写目标→建项目→模型检查→人工确认→契约冻结 |

注意：浏览器环境禁止直接访问本机 HTTP 服务。交互冒烟采用 Chromium 页面与同一真实 HTTP 后端的 Python 桥接；因此不能将其称为原生 Windows 浏览器兼容性验收。

# 四、使用者看到的新流程

| 步骤 | 用户理解 | 系统支持 |
| --- | --- | --- |
| 1 说出目标 | 我想让软件做什么？ | 保存目标与项目，提供可验证起点 |
| 2 明确规则 | 哪些行为绝不能错？ | 有限模型检查、反例、人工需求映射 |
| 3 生成方案 | 谁来编写和比较实现？ | AI/VS Code 候选、限制修改范围、人工审查 |
| 4 独立验证 | 凭什么相信实现符合要求？ | 真实编译、测试、规格 Gate、证据追溯 |
| 5 决定与演化 | 是否接受？修改后哪些结论还有效？ | 人工裁决、版本分支、过期证据阻断 |

# 五、可信边界与未完成工作

自然语言意图不会被自动转换成已经证明的行为规格。模板验证只覆盖模板已有性质；要证明真实业务需求，必须审查及完善规格，并建立需求到性质的可解释映射。

没有人工审查不得应用候选；执行 C++ 仍需单独明确可信授权。模型检查或测试级 Gate 只在声明范围内提供证据，不构成企业生产发布许可。当前原生代码沙箱仍不具备生产级恶意代码隔离保证。

本轮未完成独立原生 Windows 图形界面验收、全部历史套件一次性联合回归和真实新用户可用性研究；“无需培训”属于当前设计目标与内部操作验收结论，尚需真实用户任务完成率验证。

# 六、安装、复验与交付

在 Axiom-Studio 根目录运行：

python -m pip install -r requirements.txt
python scripts/release_selftest.py
python run_studio.py

Windows 也可双击“首次安装并启动AxiomStudio.bat”。浏览器会显示意图优先首页，原有工作流及 VS Code 适配保持可用。

# 七、验收结论

Axiom Studio 1.1.0 已完成面向首次使用者的主流程重构，并通过上述范围内的真实验证与兼容回归，可作为受控本地使用的增量发行版。它显著降低了入口流程的术语负担，但仍不是全自动软件工程师，也未取得生产级安全或形式化正确性认证。