# Axiom Studio 1.2.0

场景化验收与意图到行为规格的生产工作台

2026年10月28日  |  本地源码发行版  |  受控测试级原型

# 一、产品目标与本次交付

冻结定位：Axiom Studio 不重复制造已有的软件开发工具，而是将 AI、程序构造、行为规格、独立验证、可信证据与持续演化组织为完整的软件工程体系。源代码编辑继续复用 VS Code。

1.2 的目标是让用户不必学习 Axiom 语法，就能从软件意图进入验收场景设计。用户只需回答“在什么情况下—发生什么动作—必须有什么结果”，逐项确认业务行为与现有规格性质的关系。

# 二、已实现的功能

| 能力 | 具体交付 |
| --- | --- |
| 验收场景编辑器 | 按前提、触发、结果组织需求；添加、移除、修改场景。 |
| 规格覆盖缺口 | 展示已关联及未关联性质；缺口冻结后仍阻断准入。 |
| 持久草稿与并发保护 | SQLite 保存、版本冲突检查及 SHA-256 内容核验。 |
| AI 规格设计交接 | 输出携带完整当前规格、场景、缺口、约束和摘要的设计任务；不自动覆盖工程。 |
| 人工冻结与追溯 | 仅在模型验证通过、基线及审计一致时冻结；契约绑定审查草稿摘要。 |
| 既有系统兼容 | 复用 1.1 首页及原有 Axiom 引擎、AI 工单、Gate、VS Code 工作区。 |

# 三、实际验收结果

| 测试范围 | 执行结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新 1.2 场景专项 + 1.1 引导 | 18/18 通过 | 版本冲突、篡改、失败阻断、HTTP 接口与实际模型检查 |
| 既有总控与快速建项 | 21/21 通过 | 旧页面与项目入口兼容 |
| 生产契约与工程接口 | 16/16 通过 | 冻结、追溯、鉴权及已有核心规则 |
| 选定 AI 工单兼容用例 | 4/4 通过 | 候选审查、状态持久性及接口 |
| 离线发布自检 | 14/14 通过 | 真实有限模型验证，不执行 C++ |
| 浏览器交互冒烟 | 通过 | 本地真实 API 桥接；目标→创建→检查→补充场景→冻结 |

上述自动化测试按模块分组执行，共 59 项通过。未声称已通过完整历史联合回归。原生 Windows UI 与真实外部 AI 模型调用并未在本轮验收。

# 四、无培训上手流程

启动 Studio，在首页回答“你希望软件完成什么？”，输入项目目标。

选择一个真实可验证的起点，建立项目并执行模型检查。

点击“确认验收标准”，为关键行为填写前提、动作和预期结果。

将场景关联到现有行为性质；若无法对应，保留缺口并生成 AI 规格设计任务。

人工审查后冻结验收契约。后续候选、验证、裁决仍执行独立 Gate；变更创建新演化版本。

# 五、可信边界与已知限制

自然语言需求与场景本身不构成可执行的形式规格；性质名关联也不证明语义等价。有限模型检查只对对应模型及其检查范围作出有限结论。未映射的场景会被作为 unverified 保留，并阻断最终测试级准入。

工作台是本地单用户研究原型，不具有生产级不可信 C++ 安全隔离、独立密码学签署、通用形式证明或生产发布授权。未经审查的候选不会被自动执行。

历史完整联合回归偶发超时问题尚未关闭。浏览器验收采用连接真实 Python 本地后端的受控桥接方式，并非 Windows 原生浏览器网络验收。尚未开展真实新手用户研究，不能将“设计目标为零培训”误报为已经统计验证的零培训效果。

# 六、部署与复现

解压完整工程并进入 Axiom-Studio 目录：

python -m pip install -r requirements.txt

python scripts/release_selftest.py

python run_studio.py

指定新增验收：python -m pytest -q studio/tests/test_intent_spec.py studio/tests/test_journey.py

完整性核验：python scripts/verify_distribution.py。阅读 docs/RELEASE_NOTES_1.2.0.md 获取操作细节。

# 七、下一阶段

建议 1.3 以“真实意图 → 可审阅的规格候选 → 差异解释 → 人工决策 → 自动重新验证”为核心，减少用户编写形式规格的负担；但必须坚持 AI 不能修改冻结验收要求、验证器或 Gate 策略。