# Axiom Studio 1.4.0

可理解的设计方案评审与多候选对比

实施与验收记录 · 2026年10月28日 · 本地源码发行版

# 一、发布目标与成果

沿用冻结定位：Axiom Studio 是 AI 软件构造与可信演化的流程组织平台，代码编辑复用 VS Code。1.4 关注用户能否不经培训理解 AI 生成的行为规则、观察候选对原行为的影响、在对比后作出审查决定。

已完成：规格 AST 结构对比、中文可读规则解释、场景保留/修改/删除/缺口识别、受控的两候选评审、HTTP API、工作台交互，以及编辑后误批准阻断。原有独立模型检查、候选暂存和演化分支逻辑保持。

# 二、用户可直接完成的工作

| 用户想知道 | 工作台给出的答案 | 保持的可信边界 |
| --- | --- | --- |
| 新方案改了什么？ | 列出类型、状态、动作、行为性质和观察字段的增删改 | 结构差异不证明外部行为等价 |
| 我的需求有保障吗？ | 逐条指出性质未关联、已改写、已移除或结构保留 | 保留映射不代表业务语义得到证明 |
| 两份 AI 设计哪个好？ | 并排比较两份已检查候选、列出差异与人工核对点 | 不自动给质量分数或选胜出者 |
| 是否会误批准？ | 暂存候选被编辑后，批准与验证按钮立即禁用 | 新文本必须另行暂存并重新审查 |
| 批准之后呢？ | 经人工选择性质关联并确认后建立新演化项目 | 不覆盖原规格，不继承旧证据或 Gate |

# 三、实现与安全约束

新增 studio/design_review.py，读取已经完成独立模型检查并锁定来源的候选，计算 AST 结构差异与验收场景关联状态，输出不会自带批准效果的评审摘要。GET 接口要求本地令牌，比较限制在同一项目及同一场景基线内；不执行生成的 C++，不调用远程 AI，不修改文件与合同。

对外展示的是有限模型检查的历史结果及当前被锁定的源码，不是业务需求自动等价判定。审计和 SHA-256 仅实现本地记录误改识别，不能代替受保护的第三方签名。

# 四、实际验收结果

| 测试范围 | 实际执行结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.4 新增专项 | 9/9 通过 | 含双候选真实 Axiom check/plan/verify/Gate、异常阻断、HTTP 鉴权 |
| 1.3 规格工作台 | 12/12 通过 | 审查、模型验证与人工演化边界未退化 |
| 1.2 场景与 1.1 引导 | 18/18 通过 | 需求缺口、版本冲突与冻结规则 |
| 项目与起步工作台 | 21/21 通过 | 发布总控、项目创建及待办兼容性 |
| 1.0 离线发布自检 | 14/14 通过 | 模型检查与非生产准入约束 |
| 浏览器交互复核 | 通过 | Playwright 离线桥接真实后端计算结果；检验两方案对比和脏文本阻断 |

上述 60 项 Pytest 是分组执行的专项与兼容性结果，不等于历史全量套件一次执行通过。较大规模联合回归仍存在超时问题。当前 Chromium 网络导航被环境策略阻止，浏览器交互采用离线数据桥接；Windows 原生安装和新手任务研究尚未完成。

# 五、启动与复测

安装：python -m pip install -r requirements.txt

新模块：python -m pytest -q studio/tests/test_design_review.py

历史规格：python -m pytest -q studio/tests/test_spec_workshop.py

发布自检：python scripts/release_selftest.py

启动：python run_studio.py

使用：在软件目标及验收场景后进入规格候选工作台；对任一候选执行“独立检查”，在“看懂候选改变了什么”中查看风险；检查至少两个候选后点击“对比两份方案”，最后人工确认属性映射并创建演化项目。