# Axiom Studio 1.9.0
可控多角色 AI 构造与增量影响分析

实施与验收报告  |  2026 年 10 月 29 日

# 一、冻结定位与本轮产品能力

Axiom Studio 继续遵循已冻结定位：面向 AI 的软件构造与可信演化体系，不重复制造 VS Code 等已有编辑器。核心为软件意图、行为规格、AI 构造、独立验证、证据、Gate 和可信演化的流程组织。

1.9 在 1.8 跨模块任务图上增加“构造 Agent → 建议性复核 Agent → 用户审查 → 原有独立验证”的生产通路；最多 3 个模块可并行生成、每个模块允许 1—2 轮有界起草与复核。AI 不具备自行批准、改写规格、运行 C++ 或授予发布许可的权限。

# 二、可直接使用的功能

| 项目 | 实现或验收结果 |
| --- | --- |
| 多角色构造 | Builder 生成 C++20 单文件候选，Reviewer 提供缺陷和测试建议；Reviewer 输出并非独立验证结论。 |
| 有界并行 | 最多 3 个模块批量生成；默认最多同时 2 个远程模型任务，可选 1—3 并发；每个模块分别保存生成记录。 |
| 显式授权 | 远程传输规格、源代码和目标需要用户确认；缺少模型配置可沿用 VS Code 手动交接。 |
| 候选隔离 | 代码仅存入内容寻址对象库，记录输入文件摘要、任务包摘要与审计链；需人工阅读后显式暂存。 |
| 增量影响分析 | 根据任务图依赖计算受影响模块的下游闭包；列出未影响模块及必须运行的全局 Gate，禁止自动复用旧证据。 |
| 工作台与 CLI | 跨模块任务界面提供 AI 单模块生成、批量生成和变更影响；新增 /api/agents/* 与 scripts/agent_cli.py。 |

# 三、端到端工作路径

流程依次为：冻结目标与验收契约；建立多模块任务图；并行生成受约束候选；AI 提供建议性复核；用户审阅代码并暂存；人工批准应用；通过独立 C++ 编译、测试和 Gate；形成测试级证据及后续变更影响计划。

# 四、测试与发布前验收

| 项目 | 实现或验收结果 |
| --- | --- |
| 1.9 新增专项 | 12/12 项分组通过。覆盖真实本地 OpenAI-compatible 模拟模型请求、两轮有界修改、不同线程并行、接口鉴权、输入漂移、审计/对象篡改、批量和影响分析。 |
| 真实 C++ 端到端 | 1/1 项通过（包含在上述 12 项中）。模拟模型输出与人工审查之后，由真实 C++ 编译、测试及 Gate 验证；任务图只在验证后解锁后续模块。 |
| 1.8 兼容抽查 | 4/4 项通过：任务包重建、隔离暂存、人工审查边界和失败反馈约束。 |
| 离线自检 | 14/14 项通过，含真实有限模型检查。 |
| 真实商业模型 | 未验证。测试使用本地模拟 Chat Completions 服务，不能据此宣称商业模型的代码质量与可用性。 |
| 历史大组回归 | 仍存在偶发超时；不将未完成的全量回归计入通过。 |

# 五、工程安全边界与下一步

本轮增量检查是保守的影响范围计划，不是已实现自动化增量证明；仍须执行适用的全局行为规格 Gate、C++ 集成测试和 Gate。哈希链只提供本地完整性检查，不是外部可信数字签名。模型生成代码始终不可信，执行仍须单独人工授权；缺乏生产级执行沙箱和无人值守发布能力。

后续重点：复用可验证的证据依赖图，构建实际增量验证执行器；隔离不可信候选的运行环境；以真实中型工程衡量时间、操作次数、缺陷检出及演化成本。

# 六、安装与使用

解压后执行：python -m pip install -r requirements.txt；python scripts/release_selftest.py；python run_studio.py。打开“跨模块软件生产计划”，生成构造任务包后选择“AI 起草 + AI 复核”，或点击批量生成。需要模型服务时配置 AXIOM_STUDIO_LLM_ENDPOINT / MODEL / API_KEY；模型传输必须明确授权。